附件

第二轮中央生态环境保护督察第72项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 自治区化肥农药减量工作成效不明显，化肥利用效率不高，特别是黄河流域农田灌溉退水对环境造成较大影响。巴彦淖尔市乌梁素海周边农业面源污染物总量占入湖污染物总量的56%，环境风险较高。 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 自治区农牧厅、生态环境厅、统计局，巴彦淖尔市委、市政府。 |
| 整改目标 | 将化肥农药减量纳入全区农业生产重点工作，持续推进重点区域化肥农药使用强度减量化，黄河流域化肥利用率稳定在41%以上。 |
| 整改措施 | （一）在全区实施控肥增效、控药减害行动，将化肥农药减量纳入自治区种植业“十四五”时期重点工作内容，开展减量指导和调度管理，加强化肥、农药使用量的统计监测。 （二）制定黄河流域化肥农药科学合理使用技术规程，实施黄河流域绿色发展示范行动，在沿黄7个盟市打造200个农牧业绿色发展千亩示范区，示范区力争实现化肥农药减量10%，辐射带动流域化肥农药减量，在黄河流域10万亩以上灌区设置农田灌溉水和退水监测点位，开展水质监测分析。 （三）在乌梁素海流域实施农业面源污染治理专项行动，在巴彦淖尔市打造60个农牧业绿色发展千亩示范区，流域内有机肥施用面积达到448万亩，新型肥料施用面积达到640万亩，水肥一体化面积达到275万亩，除草剂减量技术达到35万亩，实施绿色防控626万亩、统防统治480万亩。健全流域农业面源污染监测体系，开展水质监测分析，评估农业面源污染对乌梁素海入湖污染物总量的影响。2022年12月底，实现乌梁素海流域化肥、农药亩均用量分别减少5%、2.5%，化肥利用率达到41.5%以上。 |
| 完成情况 | 整改措施一： 在全区实施控肥增效、控药减害行动，将化肥农药减量纳入自治区种植业“十四五”时期重点工作内容，开展减量指导和调度管理，加强化肥、农药使用量的统计监测。 责任单位：自治区农牧厅、统计局 完成情况：（一）自治区农牧厅将化肥农药减量纳入“十四五”种植业重点工作。自治区农牧厅12月6日印发《“十四五”内蒙古自治区种植业发展规划》，将化肥农药减量作为其中重要内容，分区进行了安排部署，提出了具体措施。同时2022年结合重点项目，继续组织开展“控肥增效、控药减害”行动，截至目前，全区完成测土配方施肥技术任务面积1.26亿亩次、大豆根瘤菌增施面积422万亩、施肥“三新”试验示范面积237万亩，黄河流域主要作物化肥利用率达到41%；主要农作物病虫害统防统治面积5170万亩、绿色防控面积5300万亩，已完成各项年度任务指标；同时，为共同做好化肥农药数据统计，12月30日农牧厅印发《关于加强化肥农药使用量监测和数据使用的通知》（内农牧种植发〔2022〕625号），要求各地农牧系统加强与统计部门合作，合力加强数据统计和使用。 （二）自治区统计局加强工作要求，11月14日印发《内蒙古自治区统计局关于落实第二轮中央生态环境保护督察整改方案的工作方案》，对加强化肥农药使用量统计监测作了具体安排部署；2022年12月28日印发《关于加强全区化肥农药和农膜统计工作的通知》（内统字〔2022〕80号），在强化化肥和农药统计工作重要性的认识、提升统计工作质效、压实责任、加强部门协作等方面提出具体要求。研究制定《化肥和农药使用量统计操作手册》，明确了化肥农药统计数据收集方式，规范数据采集、审核和汇总流程，细化各级统计部门的职责任务。于2022年12月14日召开局第186次专题会议研究通过，12月28日正式下发。开展业务培训，自治区统计局编制了基层统计培训课件，并于2023年1月5日以视频会议形式举办全区农业统计报表制度布置培训班，对各盟市、旗县农业统计人员开展业务培训，有效提升基层统计调查能力。 整改措施二：制定黄河流域化肥农药科学合理使用技术规程，实施黄河流域绿色发展示范行动，在沿黄7个盟市打造200个农牧业绿色发展千亩示范区，示范区力争实现化肥农药减量10%，辐射带动流域化肥农药减量，在黄河流域10万亩以上灌区设置农田灌溉水和退水监测点位，开展水质监测分析。 责任单位：自治区农牧厅、生态环境厅 完成情况：（一）自治区农牧厅起草制定30项黄河流域化肥农药合理使用技术规程。我厅组织编写了关于黄河流域主要作物化肥农药减量方面的技术规程，通过出台化肥农药使用技术标准，解决农民种植过程中无标可用的情况，科学推进化肥农药减量化。 （二）自治区农牧厅实施黄河流域绿色发展示范行动。在沿黄7盟市实施黄河流域农牧业绿色发展示范行动，共建设示范片200个，建设核心示范区面积21.1万亩，示范区化肥农药减幅超过10%，辐射带动流域内化肥农药实现减量化。截至目前，黄河流域7盟市测土配方施肥技术推广面积3825万亩次，“三新”技术推广面积61万亩次，根瘤菌等微生物菌剂施用面积80万亩，有机肥施用面积1629万亩；实施主要农作物病虫害统防统治1850万亩，绿色防控1920万亩。 （三）自治区生态环境厅开展农田灌溉水与退水水质监测，制定印发了《内蒙古自治区生态环境厅第二轮中央生态环境保护督察整改工作方案》（内环发〔2022〕114号）《2022年内蒙古自治区生态环境监测方案》（内环办〔2022〕41号），开展设计灌溉规模在10万亩及以上的农田灌区灌溉水与退水水质监测。6月，组织各盟市生态环境局与监测分站进行专题培训，确保监测工作顺利开展。共布设农田灌溉水水质监测断面68个、退水水质监测断面36个，全年开展4次监测，目前已完成监测任务，并编制分析报告初稿，待国家确认监测数据后，印发正式监测报告。 （四）自治区生态环境厅开展农业面源污染治理与监督指导试点工作。指导巴彦淖尔市五原县制定印发《农业面源污染治理与监督指导试点工作方案（2021-2025年）》和《农业面源污染治理与监督指导试点监测方案》，组织技术单位参与指导五原县农业面源污染调查、监测、负荷评估计算，编制完成优先治理清单，初步形成试点示范效应，为下一步构建全区农业面源污染防治管理模式和技术体系奠定了基础。 整改措施三：在乌梁素海流域实施农业面源污染治理专项行动，在巴彦淖尔市打造60个农牧业绿色发展千亩示范区，流域内有机肥施用面积达到448万亩，新型肥料施用面积达到640万亩，水肥一体化面积达到275万亩，除草剂减量技术达到35万亩，实施绿色防控626万亩、统防统治480万亩。健全流域农业面源污染监测体系，开展水质监测分析，评估农业面源污染对乌梁素海入湖污染物总量的影响。2022年12月底，实现乌梁素海流域化肥、农药亩均用量分别减少5%、2.5%，化肥利用率达到41.5%以上。 责任单位：巴彦淖尔市委、市政府 完成情况：（一）印发《巴彦淖尔市农业面源污染治理四年专项行动方案（2022-2025年）》，组织实施巴彦淖尔市黄河流域农牧业绿色发展示范行动项目，建成60个集中连片农牧业绿色发展千亩示范区。 (二)2022年流域内有机肥施用面积451.5万亩，新型肥施用面积643.3万亩，水肥一体化面积309.26万亩。 （三）2022年流域内除草剂减量技术达到37.12万亩，实施绿色防控640.83万亩，开展统防统治作业482.5万亩。 （四）建成乌梁素海流域水质自动站水质38个，面源自动监测站点9个，组织实施农业面源及畜禽养殖业污染调查项目，完成灌溉期乌梁素海流域干渠、排沟、地下水、土壤面源污染监测分析。制定《五原县农业面源污染治理与监督指导试点工作方案》和《五原县农业面源污染治理与监督指导试点监测工作方案》，农业面源污染治理与监督指导试点项目按序时进度推进。 （五）2022年，实现乌梁素海流域化肥、农药亩均用量分别减少5.11%、2.69%；化肥利用率达到41.6%。 |